# Universidad Peruana Unión

Facultad de Ingeniería y Arquitectura

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Informe del proyecto integrador

# Ecolactea Digital

Aplicación móvil multiplataforma y panel web para la gestión del acopio de leche en la planta de Huata

Curso  Ingeniería de Software I   |   Ciclo 6   |   Semestre 2026 II

Integrantes

Sait Alfredo Gutiérrez Velasquez   @SaitAlfre

Quispe Valencia Erick Maycol   @Valencia-19

Medina Paye Jhosue Daniel   @jhosuemedina03

Dubcek Leonel   @dubcek-leonel

Docente  Mtro. Noe Wilber Tipo Mamani

Juliaca Perú   |   26 de octubre de 2026

Estado del proyecto  Desarrollo y validación en curso

## Resumen

Ecolactea Digital es una aplicación móvil multiplataforma para el control del acopio de leche de la planta de Huata, con un panel administrativo y API Laravel. Nuestro proyecto contempla usuarios y catálogos, rutas y jornadas, acopio, calidad, producción, inventario, ventas, liquidaciones, reportes, portal del proveedor y comunicaciones. El requisito de funcionamiento sin conexión exige persistencia local y sincronización verificable. Las reuniones y notificaciones requieren distinguir el alcance documentado de las funciones que ya cuentan con implementación y evidencia.

El equipo de cuatro integrantes ha elegido Scrum como metodología principal y prácticas Kanban para visualizar y limitar el trabajo. El repositorio mantiene 61 requisitos funcionales y 17 no funcionales originales, 41 historias funcionales refinadas y planificación semanal. Estas fuentes no prueban que se hayan celebrado eventos o aceptado todas las historias. La regresión local más reciente registra 339 pruebas Laravel y 321 compartidas aprobadas; existen además pruebas documentales y antecedentes gráficos en Android emulado. En Coder 1, diez tareas tienen cierre técnico local, T04 mantiene pendiente la vigencia offline y T12 requiere validación manual y dispositivos físicos. No se declara terminado todo el producto, una migración productiva, despliegue o aceptación del beneficiario.

Palabras clave  Ecolactea Digital, Huata, acopio, calidad, Laravel, Kotlin Multiplatform, Scrum y Kanban

## Abstract

Ecolactea Digital combines a Kotlin Multiplatform mobile application with a Laravel web panel and API for milk collection at the Huata plant. The overall scope includes accounts, catalogs, routes, collection sessions, milk deliveries, quality, production, inventory, sales, settlements, reporting, the provider portal and communications. Local persistence supports offline work while synchronization must preserve pending data and confirm remote acceptance. A four-member team has chosen Scrum with complementary Kanban practices. The repository contains 61 original functional requirements, 17 non-functional requirements and 41 refined functional user stories. Local regression evidence records 339 passing Laravel tests and 321 passing shared tests. These results do not certify every requirement, physical devices or production readiness. In the Coder 1 workstream, offline session lifetime remains pending under T04 and T12 still requires personal manual validation.

Keywords  milk collection, local persistence, Laravel, Kotlin Multiplatform, Scrum, Kanban and validation

## Índice

Introducción

Capítulo I Descripción integral del sistema y requerimientos

Capítulo II Gestión del proyecto con Scrum y Kanban

Capítulo III Arquitectura datos y sincronización

Capítulo IV Pruebas evidencia y comparación académica con OpenUP

Conclusiones recomendaciones y referencias

Apéndice A Operación por perfil

Apéndice B Registros Scrum y configuración

Apéndice C Entorno y despliegue

Apéndice D Requisitos funcionales y no funcionales

Apéndice E Validación manual T12 de Coder 1

## Introducción

La planta de Huata necesita consolidar el acopio y sus operaciones relacionadas sin depender de conectividad permanente en el punto de recojo. Ecolactea Digital utiliza almacenamiento local en el móvil y servicios centrales para administración y consulta. Guardar localmente no equivale a que el servidor ya haya confirmado el cambio; el estado, la identidad y la trazabilidad de cada operación son parte del problema de ingeniería.

El informe desarrolla el proyecto completo. Diferencia necesidades del beneficiario, presencia en código, propuestas de gestión y resultados comprobados. La intervención técnica actual de Coder 1 se limita a sus responsabilidades; describir acopio, planta o finanzas no atribuye su implementación ni su aceptación a Coder 1. La campaña manual se completará con evidencias reales aportadas por los integrantes.

## Capítulo I Descripción integral del sistema y requerimientos

### 1 1 Situación problemática y contexto

La fuente empresarial documenta la necesidad de registrar proveedores, recojo, análisis, sanciones, liquidaciones, reportes y comunicaciones. La información debe conservarse durante interrupciones de señal y mantener relaciones entre proveedor, jornada, entrega, análisis y procesos posteriores. Los riesgos incluyen duplicación, pérdida de pendientes, acceso fuera de perfil, discrepancias entre móvil y web y uso de reglas sin validación del beneficiario.

La fuente original menciona 390 proveedores y volúmenes de diseño de aproximadamente 11.500 litros diarios con un tope de 18.500. Son necesidades documentadas, no datos cargados comprobados ni pruebas de rendimiento realizadas por el equipo. No se importa la línea base numérica del ejemplo académico.

Tabla 1

Mediciones de negocio pendientes de establecer

| Indicador | Situación verificable | Medición necesaria |
| --- | --- | --- |
| Errores o duplicados | Sin línea base medida | Muestra autorizada y comparación antes después |
| Tiempo de consolidación y pago | No medido en campo | Inicio fin periodo y actores reales |
| Trazabilidad del producto | Requiere recorrido integral | Entrega análisis lote y destino |
| Diferencia de inventario | Sin medición acreditada | Conteo físico contra registros |

### 1 2 Objetivos

Objetivo general  Desarrollar y validar Ecolactea Digital para registrar y consultar el acopio y las operaciones relacionadas de Huata, conservando los datos locales y la sincronización autorizada con la administración central.

Registrar jornadas y entregas de leche con identificación del proveedor y controles de edición y anulación.

Gestionar análisis de calidad, su trazabilidad y consulta, con reglas ratificadas por el beneficiario.

Integrar producción, inventario, ventas y liquidaciones sin perder los vínculos necesarios para reportes.

Mantener el portal del proveedor y comunicaciones con acceso exclusivo a los datos autorizados.

Administrar usuarios, proveedores, zonas, vehículos y asignaciones con cuatro roles oficiales.

Probar persistencia, confirmación remota y reintentos sin presentar datos simulados como resultados reales.

### 1 3 Módulos y responsabilidades técnicas

Tabla 2

Alcance general del proyecto y reparto de revisión

| Área | Funciones del producto | Responsabilidad y límite |
| --- | --- | --- |
| Usuarios y catálogos | Cuentas perfiles permisos proveedores zonas vehículos asignaciones | Coder 1 contratos comunes y seguridad de acceso |
| Rutas jornadas y acopio | Apertura cierre entregas litros tachos correcciones anulaciones | Coder 2 operación y reglas propias |
| Calidad | Análisis captura LactoScan recepción sanciones y consultas | Coder 3 reglas unidades y validación con beneficiario |
| Producción e inventario | Lotes recetas consumo rendimiento y movimientos | Coder 3 operación de planta |
| Ventas | Registro de venta y relación con stock y reportes | Coordinar responsables de planta y economía |
| Portal del proveedor | Datos propios reclamos traslados y respuestas | Coder 4 flujo de solicitudes y retorno |
| Liquidaciones y pagos | Cálculo semanal comprobantes estados y correcciones | Coder 4 reglas económicas y trazabilidad |
| Reportes | Totales e informes por ámbito autorizado | Transversal con datos y permisos de cada módulo |
| Comunicaciones | Avisos y comunicados individuales o generales | Alcance y recepción efectiva por validar |
| Reuniones y notificaciones | Eventos asistencia y avisos requeridos | Implementación integral no acreditada |

Las asignaciones anteriores describen responsabilidades de revisión y coordinación del equipo. No son perfiles de acceso adicionales del producto. Los únicos roles asignables son Acopiador, Calidad, Administrador y Proveedor.

### 1 4 Usuarios del sistema y permisos acordados

Tabla 3

Cuatro roles oficiales en móvil y Laravel

| Rol | Acceso funcional | Restricciones principales |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Administra cuentas y catálogos; conserva funciones existentes de planta y economía | Sin conversión automática de cuentas antiguas a Admin |
| Acopiador | Su operación de acopio y mapas asignados | Sin gestión administrativa de usuarios o catálogos |
| Calidad | Gestiona calidad y sanciones; consulta recepción entregas reportes y comunicados | Sin lectura de producción o liquidaciones ni datos privados del Proveedor |
| Proveedor | Consulta sus datos autorizados en móvil y API; cuenta vinculada a ficha | No accede al panel de personal; datos ajenos denegados |

Nuevas cuentas reciben un rol. Las combinaciones oficiales heredadas se conservan hasta revisión manual. Asistente, Producción, Despacho, Recepción, Liquidaciones y Consulta dejan de ser asignables; sus asociaciones se archivan sin borrar cuentas ni inventar equivalencias. El RF original de siete perfiles requiere homologación formal con el acuerdo posterior del equipo.

### 1 5 Requerimientos y criterios de aceptación

La documentación conserva 61 RF y 17 RNF originales de la fuente empresarial. El apéndice D presenta su inventario derivado; los archivos canónicos mantienen el texto y su trazabilidad. Presencia de una tabla o pantalla no demuestra la cobertura de todos los criterios. Precios, parámetros de calidad, sanciones, capacidad offline y privacidad necesitan su oráculo autorizado.

Fuente principal  docs/requisitos/rf-fuente-y-cobertura.md

Fuente principal  docs/requisitos/rnf-fuente-y-cobertura.md

Tabla 4

Riesgos principales y controles de verificación

| Riesgo | Control propuesto o existente | Evidencia pendiente |
| --- | --- | --- |
| Datos pendientes perdidos | Persistencia cola conservación al fallar red | Recorrido físico de campo |
| Duplicación al reintentar | Identidad estable y confirmación idempotente por flujo | Todos los recorridos no acreditados |
| Acceso indebido | Roles permisos y ámbito en servidor | Matriz manual completa por canal |
| Edición concurrente | Revisión base y conflicto C1 conservado | Revisión manual de versiones en T12 |
| Reglas de calidad y pago incorrectas | Parámetros y resultados aprobados por responsables | Validación del beneficiario |
| Migración insegura | Archivo respaldo ensayo y reversión protegida | Censo y migración real |
| Paridad iOS asumida | Configuración y validación por plataforma | Compilación integración y hardware iOS |

### 1 6 Áreas de ingeniería aplicadas

Tabla 5

Correspondencia del trabajo con las áreas del formato académico

| Área | Aplicación en el proyecto |
| --- | --- |
| Requisitos | RF RNF historias criterios dependencias y prioridades |
| Arquitectura y diseño | Separación de capas Kotlin y Laravel; contratos de sincronización |
| Construcción | Casos de uso repositorios formularios y migraciones versionadas |
| Pruebas | PHPUnit Kotlin integración local y recorridos manuales pendientes |
| Configuración | Git fuentes identificadas por hash y evidencias por versión |
| Gestión y mantenimiento | Scrum Kanban documentación canónica y decisiones explícitas |

## Capítulo II Gestión del proyecto con Scrum y Kanban

### 2 1 Metodología y equipo

Nuestro equipo eligió Scrum como marco principal para organizar objetivos e incrementos mediante sprints semanales. Kanban complementa la gestión con estados visibles y límites de trabajo en curso. La elección se ajusta a cuatro integrantes y a la necesidad de revisar cambios de requisitos, conectividad e integración. La documentación de proceso es una guía de adopción; no prueba ceremonias históricas que carezcan de actas.

Tabla 6

Comparación para la aplicación del proceso

| Opción | Aporte al equipo | Tratamiento en Ecolactea |
| --- | --- | --- |
| Scrum | Objetivo compromiso inspección y adaptación por sprint | Marco principal elegido |
| Kanban | Visualización bloqueos y límites WIP | Prácticas complementarias dentro del sprint |
| XP | Pruebas revisión y mejora técnica continua | Prácticas técnicas sin declarar adopción formal completa |
| OpenUP | Fases artefactos y riesgo de arquitectura | Comparación académica sin sustituir Scrum |

Tabla 7

Integrantes reales y responsabilidades Scrum propuestas

| Integrante y cuenta | Propuesta | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Sait Alfredo Gutiérrez Velasquez SaitAlfre | Product Owner | Orden del backlog valor y coordinación con beneficiario |
| Quispe Valencia Erick Maycol Valencia-19 | Scrum Master | Eventos impedimentos y mejora del proceso |
| Medina Paye Jhosue Daniel jhosuemedina03 | Developer | Referente sugerido móvil UI y verificación |
| Dubcek Leonel dubcek-leonel | Developer | Referente sugerido API datos y revisión |

Las identidades están registradas. El nombramiento de responsabilidades Scrum y la capacidad real continúan pendientes de ratificación en acta. Los referentes no atribuyen autoría histórica ni impiden colaboración.

Fuente principal  docs/scrum/roles.md

Fuente principal  docs/proceso-scrum-del-proyecto.md

### 2 2 Historias de usuario y refinamiento

El Product Backlog es la fuente de 41 historias funcionales refinadas con 86 criterios y 82 escenarios. Se usa Como quiero para y escenarios Dado Cuando Entonces. Las agrupaciones padre no se suman como nuevas historias ni se estiman otra vez. INVEST, MoSCoW y Planning Poker orientan el refinamiento; puntos y responsables propuestos no son votos ni trabajo histórico acreditado.

Ejemplo del catálogo  HU 03 A describe registrar una entrega sin conexión. El flujo esperado conserva una entrega válida como pendiente; el escenario negativo rechaza datos incompatibles sin generar un registro parcial. Sus criterios exactos y dependencias se consultan en la fuente canónica.

Ejemplo Coder 1 del acuerdo vigente  Dada una cuenta Calidad, cuando solicita producción o liquidaciones, el servidor deniega el acceso sin revelar esos datos. Una cuenta nueva recibe solo uno de los cuatro perfiles oficiales. Esto no borra el texto de requisitos anterior a la decisión del equipo.

### 2 3 Product Backlog del proyecto completo

Tabla 8

Instantánea del catálogo de historias con tamaños hipotéticos

| ID | Resultado | MoSCoW | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Acceder según perfil y ruta | Must | 5 |
| HU-02 | Administrar y buscar productores | Must | 8 |
| HU-03-A | Registrar una entrega offline | Must | 5 |
| HU-03-B | Registrar un lote en un punto de acopio | Should | 3 |
| HU-04-A | Reintentar entregas con confirmación remota | Must | 5 |
| HU-04-B | Resolver conflicto entre dispositivos | Should | 5 |
| HU-05-A | Registrar análisis trazable en campo o planta | Must | 5 |
| HU-05-B | Evaluar y mostrar el resultado de calidad | Must | 5 |
| HU-05-C | Restringir el plan de control inopinado | Must | 3 |
| HU-05-D | Registrar visitas y capacitación | Should | 3 |
| HU-06 | Revisar lectura OCR de LactoScan | Should | 5 |
| HU-07-A | Consultar totales de acopio | Must | 3 |
| HU-07-B | Consultar informe de calidad | Should | 3 |
| HU-07-C | Calcular liquidación semanal | Must | 5 |
| HU-07-D | Registrar y corregir pagos con auditoría | Should | 5 |
| HU-07-E | Emitir comprobante de liquidación | Should | 3 |
| HU-08 | Consultar mapa de rutas | Could | 5 |
| HU-09 | Descargar catálogos autorizados | Must | 3 |
| HU-10 | Enviar cambios generales con estado explícito | Must | 5 |
| HU-11-A | Consultar mi historial de acopio y calidad | Should | 3 |
| HU-11-B | Consultar mis pagos | Should | 3 |
| HU-11-C | Reclamar una entrega del día | Should | 3 |
| HU-12-A | Recibir resultado individual de calidad | Should | 3 |
| HU-12-B | Publicar comunicados a proveedores | Should | 3 |
| HU-13 | Renovar y revocar sesión remota | Must | 5 |
| HU-15-A | Crear un evento y registrar asistencia | Won’t | 5 |
| HU-16-A | Registrar lote de producción | Must | 5 |
| HU-16-B | Comparar rendimiento y alertar merma | Should | 3 |
| HU-16-C | Registrar destino del lote | Should | 3 |
| HU-17-A | Registrar venta y descontar stock | Should | 5 |
| HU-17-B | Mantener clientes y precios por tipo | Should | 5 |
| HU-17-C | Alertar stock mínimo de planta | Could | 2 |
| HU-17-D | Consultar ventas y rentabilidad | Should | 5 |
| HU-17-E | Registrar despacho consultable | Should | 3 |
| HU-18 | Solicitar y autorizar traslado de zona | Should | 5 |
| HU-19 | Advertir medición no confirmada | Should | 3 |
| HU-20 | Imprimir dos copias del análisis | Should | 5 |
| HU-21 | Aplicar sanción de calidad a la semana | Should | 8 |
| HU-22 | Publicar calidad según alcance autorizado | Won’t | 3 |
| HU-23 | Conciliar litros campo contra planta | Must | 5 |
| HU-24 | Administrar parámetros y permisos de configuración | Must | 8 |

Todos los tamaños son hipótesis académicas con Planning Poker pendiente. El estado operativo se consulta en GitHub Projects; esta tabla no es otro backlog editable ni marca historias Done. La suma hipotética de 177 SP no mide avance del producto.

Fuente principal  docs/scrum/product-backlog.md

Fuente principal  docs/scrum/tareas.md

### 2 4 Calendario y capacidad

La cadencia elegida es semanal de jueves a jueves. Se conservan ventanas retrospectivas y planes con su naturaleza, sin presentar la reconstrucción como eventos celebrados. Los tres tramos Git de 18, 2 y 2 commits del corte histórico son antecedentes técnicos, no tres sprints ni velocidad.

Tabla 9

Ventanas semanales y naturaleza de la planificación

| ID | Intervalo de 2026 | Propósito y estado |
| --- | --- | --- |
| S01 | 2026-09-17→09-24 | Ventana analítica histórica. |
| S02 | 2026-09-24→10-01 | Ventana analítica histórica. |
| S03 | 2026-10-01→10-08 | Ventana analítica histórica. |
| S04 | 2026-10-08→10-15 | Ventana analítica histórica. |
| S05 | 2026-10-15→10-22 | Preparación documental; sin adopción acreditada. |
| S06 | 2026-10-22→10-29 | Primer sprint candidato, no compromiso confirmado. |
| S07 | 2026-10-29→11-05 | Previsión calidad. |
| S08 | 2026-11-05→11-12 | Previsión pagos/reportes. |
| S09 | 2026-11-12→11-19 | Previsión producción. |
| S10 | 2026-11-19→11-26 | Previsión validación/cierre. |

La disponibilidad semanal, el esfuerzo real y los SP comprometidos son N D hasta que cada integrante confirme su capacidad. Los puntos de historia se separan de las horas de tarea. No se transforman los conteos de tests o commits en horas de trabajo.

Discrepancias docentes pendientes de validación  El primer PPT presenta quincenas y evaluación 19 de octubre; el segundo semanas jueves a jueves y evaluación 22 de octubre. El TXT solicita dos ejercicios de periodos académicos cuyos límites deben confirmarse. El hito 23 de noviembre y la entrega referencial OpenUP del 26 permanecen visibles; no se inventa una única fecha final aprobada.

Fuente principal  docs/scrum/calendario-y-capacidad.md

### 2 5 Sprint Backlog y Definition of Done

Cada sprint enlaza historias y tareas del registro canónico. S06 es candidato del 22 al 29 de octubre, orientado a distinguir una entrega pendiente de una confirmada y reintentar sin duplicar; su selección y capacidad no se dan por comprometidas. Los planes de calidad, pagos/reportes, producción y cierre no se presentan como incrementos ya aceptados.

Tabla 10

Cómo seleccionar y acreditar el trabajo de un sprint

| Elemento | Registro requerido |
| --- | --- |
| Sprint Goal | Resultado elegido y ratificado por equipo |
| Historias | ID RF criterios dependencias prioridad y puntos votados |
| Tareas | Salida concreta responsable y horas separadas de SP |
| Capacidad | Disponibilidad real eventos reserva e impedimentos |
| Evidencia | Versión PR revisado tests demostración y feedback |
| Cierre | Criterios y DoD satisfechos sin aprobación supuesta |

Definition of Done  Criterios de aceptación satisfechos, PR aprobado por otro integrante, revisión independiente, unitarias y aceptación satisfactorias, integración sin errores, despliegue en ambiente de pruebas, documentación mínima y evidencia. Código presente y tests verdes de un subconjunto no certifican una historia completa.

Fuente principal  docs/scrum/sprint-6.md

Fuente principal  docs/scrum/definition-of-done.md

### 2 6 Eventos Scrum y prácticas Kanban

Tabla 11

Agenda común propuesta

| Evento | Día y duración | Participantes y evidencia |
| --- | --- | --- |
| Sprint | Jueves 18 a jueves 18 Una semana | Scrum Team incremento y adaptación |
| Planning | Jueves 18 a 20 Aproximadamente 2 horas | Equipo objetivo selección y capacidad reales |
| Daily | Lunes a viernes 08 a 08 15 15 minutos | Developers adaptación hacia el objetivo |
| Review | Jueves 16 a 17 Aproximadamente 1 hora | Equipo y beneficiario disponible versión y feedback |
| Retrospective | Jueves 17 a 17 45 45 minutos | Equipo cinco fases y 1 a 3 acciones |

Tablero  Backlog → To Do → In Progress → Review → Done. El Project privado conserva el estado operativo. La instantánea del 23 de octubre documenta 113 issues únicos, 41 historias y 72 tareas, inicialmente en Backlog. No acredita el estado remoto actual ni movimientos históricos no registrados.

WIP propuesto  Dos por columna activa y dos activos en total, incluidos bloqueos. La unidad es la tarea ejecutable y la historia padre no se cuenta otra vez. Los responsables actualizan transiciones reales y adjuntan revisión y evidencia antes de cerrar.

Fuente principal  docs/kanban/tablero.md

Fuente principal  docs/kanban/wip-limits.md

### 2 7 Métricas y retrospectivas

Velocidad, cumplimiento del Sprint Goal, burndown del proyecto y tiempo de ciclo reales no están acreditados por series de SP aceptados o movimientos fechados. Los gráficos Delta existentes son ejercicios académicos identificados; no son métricas de Ecolactea. Una muestra se conserva aquí con esa distinción.

Figura 1

Burndown Delta como ejercicio académico simulado

Ejercicio simulado del curso. La comparación ideal y observada pertenece al caso Delta, sin representar avance real de esta aplicación.

Figura 2

Velocidad Delta como ejercicio académico simulado

Fuente principal  docs/academico/ejercicio-delta.md

Tabla 12

Métricas reales disponibles y mediciones pendientes

| Indicador | Resultado al corte | Límite |
| --- | --- | --- |
| Catálogo de requisitos | 61 RF y 17 RNF | Documentación no aprobación completa |
| Catálogo refinado | 41 HU 86 criterios 82 escenarios | Especificaciones propuestas |
| Velocidad y cycle time | No disponibles | Faltan aceptación y transiciones reales |
| Cobertura de código | No medida | Tests aprobados no equivalen a cobertura |
| Pruebas locales | 339 Laravel y 321 compartidas | No sustituyen campo o todos los RF |
| T12 personal | 20 Not Run | Ninguna ejecución del integrante registrada |

La retrospectiva docente usa cinco fases: preparar el ambiente, recopilar datos, generar ideas, decidir qué hacer y cerrar. Se revisan acciones previas y se eligen entre una y tres acciones con dueño y fecha. Sin acta se mantienen como propuestas y no como acuerdos pasados.

Tabla 13

Acciones candidatas para la siguiente retrospectiva

| Acción | Responsable propuesto | Fecha propuesta |
| --- | --- | --- |
| Registrar pruebas por versión e intento al ejecutarlas | Ejecutante y revisor reales | Durante cada ejecución |
| Revisar homologación de RF y permisos del producto | PO propuesto y equipo | Próximo refinamiento por confirmar |
| Revisar bloqueos de dispositivo y conectividad | Equipo y responsables técnicos | Antes de validación de campo |

## Capítulo III Arquitectura datos y sincronización

### 3 1 Tecnologías y plataformas

Tabla 14

Stack observado en configuración y ensayos

| Capa | Tecnología | Alcance comprobado |
| --- | --- | --- |
| Móvil | Kotlin 2.4.10 y Compose 1.11.1 | Lógica UI compartida; Android emulado |
| Persistencia móvil | SQLDelight 2.2.1 SQLite | Esquemas y migraciones de ensayo |
| HTTP e inyección | Ktor 3.4.0 Koin 4.2.2 coroutines | Destino y sesión según plataforma |
| Backend | PHP requerido compatible con 8.3 Laravel 13.32.0 | Pruebas con PHP 8.3.6 |
| Panel | Blade Vite JS y CSS existentes | Build local registrado |
| Base servidor | SQLite en QA; otras opciones configurables | Motor productivo no confirmado |
| OCR Android | ML Kit y parser compartido | LactoScan y paridad iOS pendientes |
| Destino adicional | Firebase Android cuando se configura | Preview local deshabilita Firebase |
| Pruebas | PHPUnit Kotlin test y emuladores | No certifican todo hardware ni iOS |

Fuente principal  docs/tecnica/arquitectura-datos-y-sincronizacion.md

Figura 3

Arquitectura general del entorno local probado

La representación explica dependencias del cliente y el panel; no acredita despliegue. El motor del entorno publicado y la integración remota iOS requieren validación propia.

### 3 2 Backend Laravel

La aplicación web utiliza controladores, requests y middleware para las entradas; Application coordina casos de uso, Domain mantiene entidades y contratos e Infrastructure implementa persistencia con Eloquent. Blade presenta el panel. Los módulos comparten mecanismos de autenticación y autorización, mientras sus reglas de negocio se mantienen separadas.

La API móvil usa credenciales de cada usuario, nunca credenciales administrativas embebidas. La matriz controla lectura y gestión, y el filtrado de datos evita que una vista oculta siga recibiendo información privada. Admin conserva funciones existentes de planta y economía; Calidad cumple las restricciones ratificadas.

web/
  app/Application/    casos de uso por módulo
  app/Domain/         entidades y contratos
  app/Infrastructure/ persistencia Eloquent
  app/Http/           controladores requests middleware
  resources/views/    panel Blade
  routes/             rutas web y API
  database/           migraciones y seeders
  tests/              pruebas PHPUnit

### 3 3 Datos y relaciones del producto

Tabla 15

Vista funcional de datos sin sustituir el esquema completo

| Conjunto | Datos y referencias | Uso |
| --- | --- | --- |
| Usuarios roles y sesión | Identidad perfil estado zona y tokens | Acceso y autorización |
| Proveedores zonas y vehículos | Ficha contacto capacidad estado y vínculos | Contexto para recojo y asignación |
| Jornadas y entregas | Proveedor jornada autor litros y estados | Acopio y correcciones con trazabilidad |
| Análisis y sanciones | Proveedor fecha muestra resultados y estado | Calidad recepción y control |
| Producción e inventario | Lotes recetas movimientos y cantidades | Operación y existencias de planta |
| Ventas y liquidaciones | Clientes detalles periodos importes y estados | Gestión económica y reportes |
| Portal y comunicados | Solicitudes respuestas destinatarios y contenido | Información autorizada del proveedor |
| Colas y correspondencias | Entidad ID local ID servidor revisión e intentos | Enviar descargar confirmar o conservar error |

Las correspondencias local servidor no implican que ambas bases tengan tablas idénticas. Las migraciones y los contratos deben inspeccionarse por entidad. En C1 se archivan perfiles originales, conservando cuentas, hashes y relaciones; la reversión se protege frente a cambios posteriores. Ningún ensayo se ejecutó sobre una base productiva.

### 3 4 API móvil y límites por flujo

Tabla 16

Endpoints observados en Laravel

| Método y ruta | Función | Control |
| --- | --- | --- |
| POST /api/movil/sesion | Autenticación | Credencial y throttling |
| POST /api/movil/sesion/refresh | Renovación | Rotación y revocación |
| DELETE /api/movil/sesion | Cerrar sesión | Credenciales de sesión |
| GET /api/movil/datos | Descarga autorizada | Token y ámbito del perfil |
| PUT /api/movil/cambios/{entidad} | Cambios generales | Validación por entidad y rol |
| PUT /api/movil/entregas/{uuid} | Entrega idempotente | Acopiador o Administrador |
| GET /api/movil/proveedor/liquidaciones | Consulta propia | Rol Proveedor |

Fuente principal  web/routes/api.php

Los contratos incluyen autenticación, campos, estados, relaciones y respuesta de confirmación. No se atribuye un endpoint genérico de push/pull del ejemplo a este repositorio. La entrega tiene un recorrido propio, distinto de la cola general de catálogos y solicitudes.

### 3 5 Funcionamiento sin conexión y sincronización

Una operación se valida y se guarda mediante repositorios locales cuando su flujo admite trabajo offline. Primera autenticación de una cuenta desconocida no se promete sin red.

Los casos de sincronización consultan pendientes y destinos configurados. El panel es la fuente oficial identificada por el código y Firebase es un destino adicional Android cuando se configura.

Una entrega conserva su identidad para reintentos; sus estados distinguen confirmación, falta de red y fallos. Un resultado parcial no se presenta como recepción completa.

La cola general envía entidades permitidas con autorización específica. El contrato C1 incorpora revisión base y ACK con ID y revisión.

Al aceptar C1 se confirma solo la marca enviada y se conserva una edición posterior. Un conflicto 409 no borra el pendiente ni fuerza la versión remota.

La descarga respeta ámbitos y pendientes; omitir un campo y enviarlo explícitamente como null tienen significados distintos.

Offline solo se aplican revocaciones conocidas. La vigencia máxima sin revalidar permanece pendiente en T04.

No se declara un intervalo automático fijo, una política universal de resolución de conflictos o que toda operación de todos los módulos funcione sin red. Cada flujo debe acreditarse con sus criterios, estado local, respuesta y prueba de recuperación.

### 3 6 Móvil multiplataforma y seguridad

shared contiene presentación Compose y ViewModels, dominio con casos de uso y datos con repositorios. Android e iOS conservan entradas propias. localPreview separa el paquete de ensayo y deshabilita Firebase, pero la URL del panel debe configurarse explícitamente; omitirla puede usar el endpoint remoto predeterminado.

Android protege tokens y PIN pendientes mediante Keystore y AES GCM, manteniendo hashes para acceso local. Esto no cifra toda la BD ni acredita eliminación forense de secretos antiguos. iOS requiere compilación e integración propias y no se presume protección Keychain por compartir código.

La configuración declara Android mínimo API 24, mientras el ensayo gráfico más reciente fue en AVD Android 16. No se certifica por ello toda la gama de dispositivos. Hardware físico, impresión, red de campo y captura LactoScan necesitan pruebas específicas.

### 3 7 Interfaz y evidencia visual del producto

Las capturas siguientes pertenecen a ejecuciones anteriores en AVD y navegador local con datos ficticios. Muestran pantallas del producto completo; no son aceptación del beneficiario ni pruebas personales de la nueva campaña T12.

Figura 4

Inicio del perfil Acopiador en Android emulado

Figura 5

Inicio del perfil Calidad en Android emulado

Figura 6

Portal del Proveedor en Android emulado

Figura 7

Panel Laravel de administración de cuentas con cuatro perfiles

Fuente principal  docs/pruebas/evidencias/coder1-2026-10-26-cierre/android-interfaz.json

## Capítulo IV Pruebas evidencia y comparación académica con OpenUP

### 4 1 Estrategia y resultados reales

Las pruebas locales separan dominio y persistencia, API/autorización, integración HTTP, reglas Firebase en emulador cuando corresponde y UI Android emulada. La aceptación integral exige además recorridos por perfiles, dispositivos, red real y validación del beneficiario. El build no se contabiliza como una suite ni una prueba de negocio.

Tabla 17

Resultados del último corte técnico disponible

| Comprobación | Aprobadas | Fallidas | Límite |
| --- | --- | --- | --- |
| Laravel PHPUnit | 339 | 0 | 0 omitidas 2.087 aserciones |
| Kotlin Android host | 321 | 0 | 0 omitidas JVM |
| HTTP local incluido en Kotlin | 6 | 0 | Subconjunto ya incluido en 321 |
| Herramientas documentales | 27 | 0 | No son casos de la aplicación |
| GUI Android grupos de 10 y 7 | 16 IDs distintos | 0 en esos grupos | Comparten un ID; antecedente AVD |
| T12 personal de esta campaña | 0 | 0 | 20 casos Not Run |

Figura 8

Conteos reales por suite local sin porcentaje de cobertura

339 y 321 no son número de historias entregadas. Las seis integraciones HTTP no se suman otra vez. Las 27 pruebas documentales tienen un objeto distinto de la app.

### 4 2 Evidencias unitarias integración y regresión

Tabla 18

Ejemplos de regresión entre módulos

| Área | Casos reales relacionados | Interpretación |
| --- | --- | --- |
| Acopio y jornadas | AdminEntregasPanel 8 y AdminJornadaEntrega 8; pruebas Kotlin de entregas y jornadas | Sin regresión detectada en esos casos |
| Calidad y planta | AdminRecepcion 8 AdminProduccion 12 PlantaRecetasInventario 13; pruebas Kotlin de calidad | No acredita laboratorio ni todos los parámetros |
| Portal y economía | AdminLiquidacionDetalle 9 TrasladoMovil 2; PortalProveedor y su ViewModel | Admin conserva funciones y proveedor su ámbito |
| Transversal | Sesión roles migración concurrencia y seis HTTP | Entorno local sintético y versión identificada |

Casos Laravel  docs/pruebas/evidencias/coder1-2026-10-26-cierre/phpunit.json

Casos Kotlin  docs/pruebas/evidencias/coder1-2026-10-26-cierre/kotlin.json

Recibo de cierre  docs/pruebas/evidencias/coder1-2026-10-26-cierre/cierre.json

Manifiesto de fuentes  docs/pruebas/evidencias/coder1-2026-10-26-cierre/fuentes-verificadas.json

Se conserva el fallo intermedio del ACK sin revisión y los intentos anteriores. La corrección técnica no borra el antecedente fallido. Las evidencias incluyen versión y alcance; no se atribuyen resultados históricos al código actual sin cotejo. El código base local es 056bcb9cd0de60f081b533a496cde013d8c76127 con modificaciones pendientes, no un nuevo commit publicado.

### 4 3 Cierre técnico Coder 1 dentro del proyecto

El alcance Coder 1 comprende cuentas, roles, permisos, proveedores, zonas, vehículos, asignaciones y sus contratos de autenticación/sincronización. La auditoría identificó modificaciones necesarias en archivos compartidos, sin cambios directos a reglas de operación de los demás Coders. Esto es una intervención dentro del producto completo.

Tabla 19

Estado de las doce tareas del diagnóstico Coder 1

| ID | Objetivo | Estado |
| --- | --- | --- |
| T01 | Roles y plataformas | Completa técnicamente |
| T02 | Revalidar sesión | Completa técnicamente |
| T03 | PIN y transición heredada | Completa técnicamente |
| T04 | Vigencia offline | Pendiente de decisión |
| T05 | Zonas con referencias | Completa técnicamente |
| T06 | Vehículos con jornada | Completa técnicamente |
| T07 | Asignaciones y vínculos | Completa técnicamente |
| T08 | Identidad y campos de fichas | Completa técnicamente |
| T09 | Migración y archivo | Completa en ensayo local |
| T10 | Concurrencia y ACK | Completa técnicamente |
| T11 | Credenciales Android | Completa técnicamente |
| T12 | Validación integral manual | Pendiente manual y campo |

Las etiquetas T01 a T12 de Coder 1 no son los IDs T 01 a T 91 del registro Scrum. Diez cierres técnicos locales no equivalen a diez historias Done, una migración productiva o la entrega completa del producto.

Fuente principal  docs/tecnica/coder1-implementacion.md

### 4 4 Configuración revisión y entregas

El repositorio autorizado es SaitAlfre/APP MOVIL. Las plantillas permiten relacionar cada cambio con historia, criterio, prueba y revisión. Se requiere revisión real de otro integrante y no una aprobación simulada. No se crearon commits, merges ni cambios remotos durante esta preparación documental.

Tabla 20

Versiones de evidencia sin inventar etiquetas liberadas

| Corte | Contenido | Qué acredita |
| --- | --- | --- |
| 22 de octubre | Pruebas generales iniciales | Resultados de su versión y límites |
| 25 de octubre | Implementación y ensayos C1 | 323 PHP y 306 Kotlin de ese corte |
| 26 de octubre | Acuerdos y ACK C1 final | 339 PHP y 321 Kotlin |
| Campaña manual T12 | Integrante navegador AVD y teléfonos | Pendiente de ejecución real |

Las referencias al Project y al PR 2 son antecedentes documentados del 23 de octubre. No se consultó el estado remoto en esta preparación ni se presume aprobación o integración actual. Tampoco se afirma CI en verde por tener tests locales aprobados.

Fuente principal  docs/scrum/flujo-git-y-revision.md

Fuente principal  .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md

### 4 5 Comparación académica con OpenUP

Esta sección conserva el propósito comparativo del formato y la fuente docente de Unidad 3. No cambia la elección de Scrum con Kanban ni presenta fases como ejecutadas. La correspondencia ayuda a localizar artefactos y riesgos, sin reemplazar los acuerdos del equipo.

Tabla 21

Correspondencia propuesta entre fases y artefactos

| Fase | Propósito académico | Artefacto del proyecto |
| --- | --- | --- |
| Inicio | Acordar visión actores y alcance | RF RNF y decisiones con beneficiario por homologar |
| Elaboración | Reducir riesgo de arquitectura | Contratos persistencia permisos y sincronización |
| Construcción | Entregar y probar incrementos | Backlogs tareas fuentes y pruebas por versión |
| Transición | Entregar y recoger aceptación | Manual entorno validación física y aceptación pendientes |

Tabla 22

Uso distinto de Scrum Kanban y la comparación OpenUP

| Aspecto | Scrum principal | Kanban complemento | OpenUP académico |
| --- | --- | --- | --- |
| Organización | Objetivo y sprint semanal | Estados bloqueos y WIP | Fases y artefactos como mapeo |
| Responsabilidades | PO SM y Developers | Sin nuevos perfiles del producto | Sin nombramientos ficticios |
| Evidencias | Backlog incremento y eventos | Movimientos y capturas reales | Fuentes y contratos relacionados |
| Métricas | Goal y velocidad si hay datos | Tiempo de ciclo si hay datos | Sin avances de fase inventados |

Fuente principal  docs/academico/fuentes-docentes.md

### 4 6 Validación integral y decisiones externas

La aceptación del producto completo debe contrastar cada RF y RNF con sus escenarios, entorno, ejecución y beneficiario cuando corresponda. La campaña T12 del apéndice E es específica de Coder 1 y no sustituye el cierre de calidad, planta, economía o comunicaciones. Los resultados de laboratorio, impresoras, parámetros, red de campo y privacidad requieren su evidencia autorizada.

Tabla 23

Pendientes que no se resuelven redactando un informe

| Pendiente | Responsable o condición | Evidencia de cierre |
| --- | --- | --- |
| Charter y cuatro perfiles | Equipo y beneficiario o docente según curso | Homologación formal con fecha real |
| Eventos capacidad y estimaciones | Scrum Team | Actas votos y horas efectivas |
| Parámetros de calidad y economía | Beneficiario con Coder 3 y 4 | Oráculos y casos aceptados |
| Vigencia offline T04 | Equipo | Decisión expresa; se mantiene pendiente |
| T12 manual y teléfonos | Ejecutante y revisor | Resultados y capturas por caso |
| Migración y operación real | Administrador del entorno | Censo respaldo ensayo y aprobación |
| iOS y periféricos | Responsables de plataforma y hardware | Compilación y pruebas específicas |

## Conclusiones

Ecolactea Digital aborda el proceso de acopio de Huata y módulos relacionados mediante cliente Kotlin y panel/API Laravel con persistencia local.

Scrum es la metodología principal elegida y Kanban complementa el flujo. Su documentación no acredita por sí sola ceremonias, velocidad o adopción histórica.

El catálogo completo permite rastrear necesidades e historias; la cobertura y aceptación deben comprobarse con los responsables y el beneficiario.

La regresión local más reciente no detectó fallos en los casos ejecutados. Su alcance no equivale a validar todos los módulos, hardware o producción.

Coder 1 cuenta con diez cierres técnicos locales y conserva pendientes T04 y T12. Esto no representa el estado completo de todos los otros Coders.

## Recomendaciones

Mantener fuentes únicas de RF historias tareas sprints y evidencias; este Word es una instantánea académica del corte indicado.

Completar pruebas personales caso por caso y registrar fallos, bloqueos y resultados sin reutilizar aprobaciones antiguas.

Ratificar calendario roles Scrum capacidad y criterios de aceptación con actores reales.

Ensayar en dispositivos y red de campo; mantener el TTL offline pendiente hasta decisión del equipo.

Preparar censo y respaldos privados antes de una migración real y verificar las reglas propias de cada módulo con su responsable.

## Referencias del proyecto

Fuentes primarias  Código y documentación local de Ecolactea Digital al 26 de octubre de 2026, decisiones expresas del equipo y recibos reales. Los enlaces siguientes identifican la ruta prevista en main; no certifican que el cambio local esté publicado. La portada conserva los datos institucionales y docentes del formato entregado.

Fuente principal  docs/academico/fuentes-docentes.md

Fuente principal  docs/proceso-scrum-del-proyecto.md

Fuente principal  docs/requisitos/rf-fuente-y-cobertura.md

Fuente principal  docs/requisitos/rnf-fuente-y-cobertura.md

Fuente principal  docs/scrum/product-backlog.md

Fuente principal  docs/scrum/tareas.md

Fuente principal  docs/scrum/calendario-y-capacidad.md

Fuente principal  docs/tecnica/arquitectura-datos-y-sincronizacion.md

Fuente principal  docs/pruebas/README.md

### Apéndice A Operación por perfil

El recorrido se prepara con datos ficticios y el destino QA explícito. No se borra la instalación ni se limpia la cola para hacer pasar una prueba. Ante conflicto se conservan los valores y se solicita revisión. Los nombres de menús se deben confirmar contra la versión usada y la captura correspondiente.

Tabla 24

Entradas de operación del producto

| Perfil | Operación | Entrada y límite |
| --- | --- | --- |
| Administrador | Usuarios proveedores zonas y vehículos | Panel administrativo; Android Perfil y administración |
| Acopiador | Jornada y entregas | Su operación asignada con datos base disponibles |
| Calidad | Análisis y sanciones | Módulo Calidad y consultas autorizadas; sin planta o liquidaciones |
| Administrador | Planta inventario ventas y finanzas | Módulos existentes; coordinación con responsables de negocio |
| Proveedor | Consulta y solicitudes propias | Portal móvil y API según su cuenta vinculada |
| Perfiles autorizados | Reportes y comunicados | Solo información dentro de su permiso y ámbito |

El Admin restablece el PIN a cuatro dígitos. Una cuenta nueva no recibe combinaciones arbitrarias. El login legado de 5 a 8 se conserva hasta restablecimiento manual. Un desconocimiento de revocación offline no es un defecto que pueda resolverse fingiendo conexión; T04 requiere una política expresa.

Fuente principal  docs/tecnica/administracion-movil.md

Fuente principal  docs/tecnica/calidad-movil.md

Fuente principal  docs/tecnica/portal-proveedor-movil.md

### Apéndice B Registros Scrum y configuración

No se incluyen actas reconstruidas como reuniones reales. El equipo debe usar las plantillas existentes con la fecha efectiva y la versión inspeccionada. Una representación académica se rotula siempre como ejercicio simulado.

Tabla 25

Campos preparados para los eventos reales

| Registro | Datos mínimos y control |
| --- | --- |
| Planning | Fecha asistentes objetivo capacidad selección estimaciones y acuerdos reales |
| Daily | Avance hacia Goal próximo paso impedimentos y adaptación; no reporte jerárquico |
| Review | Versión demostrada criterios observados feedback y adaptación del backlog |
| Retrospective | Datos ideas y entre una y tres acciones con responsable y fecha |
| Revisión de acciones | Qué se cumplió y evidencia; no afirmar cierre sin respaldo |

Fuente principal  docs/plantillas/acta-evento-scrum.md

Tabla 26

Mensajes futuros ilustrativos no commits ejecutados

| Prefijo | Uso | Ejemplo de alcance |
| --- | --- | --- |
| feat | Nueva función | Descripción y HU real del módulo |
| fix | Defecto demostrado | Corrección acotada con caso de regresión |
| test | Prueba | Caso datos y resultado verificables |
| refactor | Cambio interno | Sin modificar regla de negocio |
| docs | Documentación | Actualizar fuente canónica y evidencia |
| chore | Herramientas | Configuración de QA revisable |

Fuente principal  .github/PULL_REQUEST_TEMPLATE.md

Fuente principal  docs/plantillas/reporte-defecto.md

### Apéndice C Entorno y despliegue

La presencia de configuración Heroku o un Procfile no acredita disponibilidad, certificado, respaldo o release productivo. No se reutilizan dominios, IP, versiones ni bitácoras simuladas del ejemplo. El entorno local previo desapareció al finalizar la sesión temporal; su recreación debe quedar identificada antes de ejecutar T12.

Tabla 27

Entorno local previsto y datos productivos no acreditados

| Elemento | Valor o estado |
| --- | --- |
| Repositorio autorizado | https://github.com/SaitAlfre/APP-MOVIL |
| Panel QA previsto | http://127.0.0.1:8871 con servidor aislado confirmado |
| API QA prevista | http://127.0.0.1:8871/api/movil |
| AVD | 10.0.2.2 hacia el puerto del host; URL explícita |
| Teléfono USB | Loopback más adb reverse por dispositivo |
| Variante Android | localPreview y paquete pe.ecolecta.preview |
| Base de prueba | SQLite ficticio fuera del repositorio |
| Servidor productivo | Disponibilidad motor y acceso sin certificar |
| Certificado y respaldos | EVIDENCIA PENDIENTE |
| Release y APK publicada | No se declara versión liberada nueva |
| Migración real | No ejecutada por esta preparación |

En pruebas físicas el modo avión puede mantener activo adb reverse. Debe retirarse el túnel o desconectarse USB y comprobar la indisponibilidad real antes de afirmar que la app estuvo sin servidor. Conservar instalación, pendientes y datos autorizados durante el ensayo.

### Apéndice D Requisitos funcionales y no funcionales

Inventario derivado de los archivos canónicos para cubrir el alcance completo en este informe. Los textos originales se conservan, incluidos roles anteriores y necesidades aún por homologar. La decisión de cuatro perfiles tiene vigencia técnica posterior; no convierte el texto antiguo en permiso asignable. Ninguna fila se marca cumplida por aparecer en esta tabla.

Tabla 28

Inventario completo de los 61 requisitos funcionales originales

| ID | Necesidad del proyecto | Prioridad |
| --- | --- | --- |
| RF-USU-01 | El sistema debe permitir iniciar sesión con usuario y contraseña. | Alta |
| RF-USU-02 | Deben existir roles: Acopiador, Control de calidad, Administrador, Asistente administrativa, Producción, Despacho de queso y Proveedor (consulta). | Alta |
| RF-USU-03 | El acopiador solo puede registrar/consultar la ruta y unidad asignada; no ver ni modificar datos ajenos. | Alta |
| RF-USU-04 | El administrador gestiona usuarios, proveedores, rutas, precios y parámetros. | Media |
| RF-USU-05 | El proveedor puede ver su propio litraje, calidad y pagos (acceso de consulta). | Alta |
| RF-PRO-01 | CRUD de proveedores (390): identificación, DNI, teléfono, dirección, comunidad/zona (campos exactos por confirmar con las planillas). | Alta |
| RF-PRO-02 | Búsqueda rápida del proveedor por nombre, código o zona en el punto de acopio. | Alta |
| RF-PRO-03 | Registrar traslado de zona: el proveedor solicita el cambio (aviso de 2-3 días) y el administrador lo autoriza; la planilla/ruta se actualiza. | Alta |
| RF-PRO-04 | Asignación de cada proveedor a una ruta/zona y reasignación cuando se traslada. | Alta |
| RF-PRO-05 | Historial del proveedor: entregas, litros, calidad, sanciones, pagos y reclamos. | Media |
| RF-PRO-06 | Consulta en tiempo real del litraje registrado del día para que el proveedor lo verifique y reclame el mismo día. | Alta |
| RF-ACO-01 | Registrar cada entrega: proveedor, fecha/hora, cantidad de litros y observación. | Alta |
| RF-ACO-02 | Asociar automáticamente acopiador, unidad/vehículo y ruta según la sesión del acopiador. | Alta |
| RF-ACO-03 | Registrar litros por recipiente (tacho) y validar coherencia (ej. aviso si un tacho supera su capacidad configurada, tipo 34 L). | Alta |
| RF-ACO-04 | Permitir registrar a los 5-6 proveedores que entregan juntos en un mismo punto (modo rápido/lote). | Alta |
| RF-ACO-05 | Registrar sin internet y dejar cada registro en estado Pendiente. | Alta |
| RF-ACO-06 | Consulta del total de litros por día, proveedor, ruta y acopiador. | Media |
| RF-ACO-07 | Alertar al acopiador cuando un registro parezca poco confiable (sin medición confirmada). | Media |
| RF-CAL-01 | Registrar análisis por proveedor: fecha/hora, analista, equipo LactoScan usado (3 equipos), muestra y resultados (grasa, proteína, lactosa, densidad, temperatura, agua añadida, pH). | Alta |
| RF-CAL-02 | Captura automática del resultado del LactoScan (lectura de impresión/OCR/PDF o foto) para evitar digitación. | Alta |
| RF-CAL-03 | Evaluación automática de aceptación/rechazo según parámetros y fórmulas configurables; indicar "leche adulterada" (agua añadida) o "acidificada". | Alta |
| RF-CAL-04 | Mostrar el resultado directo al proveedor en el momento (sin que el acopiador lo comunique verbalmente). | Alta |
| RF-CAL-05 | Imprimir comprobante del análisis: una copia para el proveedor y una para la planta (impresora portátil con batería). | Alta |
| RF-CAL-06 | Registrar sanciones automáticas: adulteración (porcentaje, 1ª/2ª vez, retiro, castigo semanal) y acidez (capacitación). | Alta |
| RF-CAL-07 | Registrar control de calidad en planta: por lote de tachos y para proveedores que llevan leche directo. | Media |
| RF-CAL-08 | Carácter inopinado: el plan del día de control de calidad no se notifica ni a acopiadores ni a proveedores; acceso restringido. | Alta |
| RF-CAL-09 | Visibilizar en tiempo real los proveedores infractores para auto-regulación entre ellos (según definición del encargado). | Media |
| RF-CAL-10 | Registrar observaciones/capacitaciones (visitas a atos lecheros, BPM, filtrado, lavado de recipientes, sanidad animal). | Media |
| RF-PAG-01 | Cálculo automático semanal: litros acumulados (jueves→miércoles) × precio por litro = monto. | Alta |
| RF-PAG-02 | Precio por litro configurable (actual S/ 1.70; varía por temporada y proveedor; no debe estar fijo en el código). | Alta |
| RF-PAG-03 | Aplicación automática de sanciones al monto: castigo semanal (adulteración 5%), sin descuento en acidez (solo capacitación). | Alta |
| RF-PAG-04 | Generar el sobre/comprobante con logo de la planta, días acopiados, litraje total, precio por litro y monto total. | Alta |
| RF-PAG-05 | Registrar el pago entregado cada viernes (estado pendiente/pagado) y en qué sobre/medio. | Alta |
| RF-PAG-06 | Historial de pagos por proveedor. | Media |
| RF-PAG-07 | Corrección de un pago con trazabilidad (quién, cuándo, motivo). | Media |
| RF-PROD-01 | Registrar producción: fecha, lote, litros de leche ingresados, tipo de producto (paria fresco, pasteurizado, madurado, yogur) y unidades obtenidas. | Alta |
| RF-PROD-02 | Calcular rendimiento real (unidades obtenidas ÷ litros) y compararlo con el esperado (~11-12 quesos por 100 L). | Alta |
| RF-PROD-03 | Alertar si el rendimiento real es menor al esperado (control de merma). | Media |
| RF-PROD-04 | Consulta de producción en tiempo real: "si hoy ingresé 11,500 L, ¿cuántos quesos debí obtener?". | Alta |
| RF-PROD-05 | Registrar destino de la producción: venta directa, mayorista (Arequipa/Lima) o stock. | Media |
| RF-VEN-01 | Registrar venta: cliente, tipo de cliente (mayorista/proveedor/público), producto, cantidad (moldes), precio y fecha. | Alta |
| RF-VEN-02 | Precios por tipo de cliente configurables (actualmente S/ 20 / S/ 18 / S/ 21 por molde). | Alta |
| RF-VEN-03 | Control de stock de quesos: descontar al vender y alertar el mínimo para venta en planta (~15-20 moldes). | Media |
| RF-VEN-04 | Registro de clientes, especialmente mayoristas (destino Arequipa y Lima). | Media |
| RF-VEN-05 | Reporte de ventas por día/semana/mes, por producto y por cliente; verificación de rentabilidad (relación precio leche ↔ precio queso). | Media |
| RF-VEN-06 | Control de despacho: quien despacha registra cantidades y clientes, y el administrador consulta. | Alta |
| RF-NOT-01 | Enviar comunicados digitales a los proveedores (reemplaza los impresos que llevan los acopiadores). | Alta |
| RF-NOT-02 | Notificación individual de aceptación/rechazo de su leche y resultados de calidad. | Alta |
| RF-NOT-03 | Notificación masiva de eventos, capacitaciones y avisos (a los proveedores). | Media |
| RF-NOT-04 | Módulo de eventos para proveedores (creación, registro de asistencia). | Baja |
| RF-REP-01 | Panel en tiempo real: litros por día, ruta, acopiador y proveedor (390 proveedores, 4 rutas). | Alta |
| RF-REP-02 | Comparación litros registrados en campo vs litros recibidos en planta (manual en Fase 1; con caudalímetro en Fase 2). | Alta |
| RF-REP-03 | Reporte de calidad: proveedores con adulteración (con % de agua) y proveedores con acidez. | Alta |
| RF-REP-04 | Reporte semanal de pagos: total pagado por proveedor y por semana. | Media |
| RF-REP-05 | Reporte de producción y rendimiento esperado vs real. | Media |
| RF-REP-06 | Reporte de ventas y rentabilidad. | Media |
| RF-SIN-01 | Cada registro debe tener estado: Pendiente / Sincronizado / Error. | Alta |
| RF-SIN-02 | Sincronización automática al recuperar conexión y opción manual de sincronizar. | Alta |
| RF-SIN-03 | Indicador visual al usuario de registros sin sincronizar. | Alta |
| RF-SIN-04 | Reintento automático y resolución de conflictos cuando dos dispositivos modifican el mismo registro. | Media |
| RF-SIN-05 | Almacenar localmente datos base (proveedores, rutas, precios) para operar sin conexión. | Alta |

Tabla 29

Inventario completo de los 17 requisitos no funcionales originales

| ID | Necesidad y restricción original |
| --- | --- |
| RNF-01 | Offline-first: toda la funcionalidad de acopio y calidad debe funcionar sin internet en las zonas de acopio; la app se diseña "sin conexión primero". |
| RNF-02 | Sincronización confiable: cola de sincronización con reintentos, sin pérdida de datos; los registros nunca se eliminan por fallo de red. |
| RNF-03 | Rendimiento: permitir registrar a un proveedor en pocos segundos (hay 5-6 proveedores esperando juntos); bajo consumo de batería y datos. |
| RNF-04 | Disponibilidad: operar en el horario de acopio (≈4:30-5:30 a.m.) sin caídas; soportar 390 proveedores, 4 acopiadores concurrentes y 11,500 L/día (tope 18,500). |
| RNF-05 | Compatibilidad: funcionar en celulares Android de gama baja/media y con señal intermitente. |
| RNF-06 | Seguridad: autenticación con usuario/contraseña, control de acceso por rol y datos sensibles solo por permisos. |
| RNF-07 | Auditoría/trazabilidad: toda corrección (litros, pagos, sanciones, traslados) queda registrada con quién, cuándo y motivo. |
| RNF-08 | Confidencialidad del control inopinado: el plan de control de calidad no es visible para acopiadores ni proveedores (acceso restringido al lanzarlo). |
| RNF-09 | Usabilidad en campo: pantallas táctiles grandes, texto legible, uso con frío/guantes/poca luz al amanecer; mínima digitación (listas, autocompletado, botones grandes). |
| RNF-10 | Impresión: soporte de impresoras térmicas portátiles adaptadas con batería (comprobantes de calidad y sobres de pago). |
| RNF-11 | Configurabilidad: precios por litro y por tipo de cliente, y parámetros de calidad, configurables sin reprogramar (cambian por temporada). |
| RNF-12 | Escalabilidad: arquitectura preparada para agregar el caudalímetro (Fase 2) sin rediseñar; posibilidad de añadir proveedores/plantas. |
| RNF-13 | Mantenibilidad: código modular, documentado y con versionado, apto para avanzar por fases en el curso. |
| RNF-14 | Respaldo/almacenamiento: respaldo en servidor privado de la empresa (sugerido ~5 TB) y copia en nube; conservar histórico (reuniones anuales usan historial de infractores de más de un año). |
| RNF-15 | Privacidad de datos: la visibilidad de calidad/adulteración se define por rol (el encargado quiere visibilidad para auto-regulación entre proveedores, confirmar alcance exacto). |
| RNF-16 | Idioma: interfaz 100% en español. |
| RNF-17 | Registro para auditorías sanitarias: los análisis de calidad y parámetros deben quedar almacenados y trazables por fecha/proveedor/lote. |

Fuente principal  docs/requisitos/rf-fuente-y-cobertura.md

Fuente principal  docs/requisitos/rnf-fuente-y-cobertura.md

### Apéndice E Validación manual T12 de Coder 1

Esta campaña pertenece al módulo Coder 1 dentro de todo el proyecto. Conserva los veinte casos de la auditoría final y se ejecuta personalmente con el instructor. Primero Laravel, después Android Studio/AVD y al final teléfonos físicos y campo. Los tutoriales se entregarán uno por uno; las capturas automatizadas anteriores no aprueban la campaña personal.

Tabla 30

Matriz inicial de T12 sin aprobación anticipada

| Orden | ID | Caso | Entorno | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | M01 | Entorno y versión | Laravel y verificación posterior de APK/URL en AVD | Not Run |
| 2 | M02 | Cuatro perfiles y autorización | Laravel y AVD | Not Run |
| 3 | M03 | Alta de cuenta e identidad | Laravel y AVD | Not Run |
| 4 | M04 | Zona de Calidad y asignaciones | Laravel y AVD | Not Run |
| 5 | M06 | Conservación de cuentas heredadas | Fixture heredado autorizado en copia QA | Not Run |
| 6 | M07 | PIN nuevo y transición heredada | Laravel/AVD y fixture legado si existe | Not Run |
| 7 | M08 | Bloqueo y desbloqueo gráfico web | Navegador y revalidación AVD | Not Run |
| 8 | M09 | Actividad y revocación de sesión | Laravel y AVD | Not Run |
| 9 | M10 | Zonas y protección de referencias | QA; fixture de jornada coordinado con Coder 2 | Not Run |
| 10 | M11 | Vehículos y jornada abierta | QA; fixture de jornada coordinado con Coder 2 | Not Run |
| 11 | M13 | Edición de ficha sin perder historia | Laravel, AVD y registros ficticios relacionados | Not Run |
| 12 | M05 | Alta conjunta de ficha y cuenta | Android y comparación Laravel | Not Run |
| 13 | M12 | Vínculos web hacia dos clientes | Dos AVD independientes; repetición física M20 | Not Run |
| 14 | M14 | Offline, persistencia y reintento | AVD y servidor QA | Not Run |
| 15 | M15 | Revocación durante desconexión | AVD y servidor QA | Not Run |
| 16 | M16 | Conflicto real de catálogo | Dos clientes o móvil y web QA | Not Run |
| 17 | M17 | Crear, editar enseguida y restablecer PIN | AVD y servidor QA | Not Run |
| 18 | M18 | Actualización conservando datos | Instalación QA previa compatible y misma firma | Not Run |
| 19 | M19 | Regresión manual coordinada | QA con responsables Coder 2, 3 y 4 | Not Run |
| 20 | M20 | Dos teléfonos y condiciones de campo | Dos teléfonos autorizados y red real; validación externa cuando corresponda | Not Run |

M01 se divide en M01 L para entorno y persistencia Laravel y M01 A para APK, paquete y destino Android. Ambas partes pertenecen al mismo caso original; una parte aprobada no certifica la otra. Esta tabla es inicial y la matriz final se preparará con resultados, evidencias y revisión reales después del recorrido.

Registro vivo de ejecución  docs/pruebas/ejecuciones/coder1-t12-manual.md

Primer punto de control  M01 L. Una vez confirmado el entorno QA, abrir el login local, entrar con Admin ficticio, ir a Sectores y vehículos, pestaña Zonas, pulsar Nueva zona, ingresar QA T12 M01 LOCAL y Guardar. Antes de crear revisar que no exista ese nombre. Recargar y comprobar una sola fila activa; aportar captura del panel con URL local y de la fila después de F5. El instructor contrasta persistencia y entorno antes de aceptar.

Estados  Passed exige todos los criterios del alcance declarado; Failed registra una diferencia observada; Blocked una precondición que impide continuar; Not Run un caso todavía no ejecutado. Crear registro por intento con fecha, ejecutante, versión, dispositivo, pasos, esperado, observado y evidencia saneada. No publicar PIN, tokens, datos reales ni bases.

T04 sigue pendiente sin un límite offline nuevo. El cierre de T12 no equivale a validar todo el producto, aprobar el Charter o dar Done a todas las historias.

Fuente principal  docs/plantillas/ejecucion-prueba.md